# Plan: base de datos real (Supabase/PostgreSQL) para El Ángel Azul

v2 — corregido tras revisión crítica. Estado: esquema en revisión, no implementar hasta confirmación.

# Contexto

El sistema hoy usa Google Sheets como "base de datos" via un proxy hecho a mano en server.js (JWT firmado manualmente, fetch puro, cero dependencias npm). Esto ya mostró sus límites reales esta sesión: dos bugs graves de pérdida de datos y de lógica de negocio, atribuibles a que Sheets no tiene transacciones, constraints, ni JOINs. Volumen esperado: 500 inscripciones/mes ahora, 3.000–6.000+ en 6-12 meses. Sin migrar datos viejos, sin inventar credenciales falsas.

Sigue confirmado de la v1: Supabase/PostgreSQL como motor, server.js como único intermediario (service role solo en backend), viajes+Turismo unificados en una tabla con categoría.

# Respuesta punto por punto a la revisión crítica

1. Desarrollo local no debe depender obligatoriamente de un proyecto Supabase real.

Corregido. Se vuelve a un modo local explícitamente no productivo: lib/localDevStore.js, respaldado por un archivo JSON (.data/dev-store.json, gitignoreado) con las mismas formas de entidad que el esquema Supabase. server.js lo usa automáticamente cuando SUPABASE_URL/SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY no están seteadas, con un warning claro al arrancar (MODO LOCAL — NO PRODUCTIVO). Las migraciones y el adaptador Supabase quedan listos en paralelo, sin bloquear nada.

2. Separar "inscripción" de "ficha de adhesión".

Aceptado, es un gap real. Se agrega una entidad nueva inscripciones: el registro que nace apenas la familia elige un viaje, antes de completar la ficha con firma. Hoy, si alguien abandona en el paso 1 nunca queda registro. Con esto, inscripciones trackea el embudo (iniciada → ficha_enviada → cancelada), y fichas_adhesion pasa a ser 1:1 con una inscripcion_id, conteniendo solo el documento legal completo. El estado de revisión administrativa sigue viviendo únicamente en fichas_adhesion, para no duplicar ese estado en dos tablas que puedan desincronizarse.

3. Falta tabla real de usuarios/admins — actor text es flojo para auditoría.

Aceptado. Se agrega admin_usuarios (username, nombre, rol, activo) y eventos_administrativos pasa a tener actor_id (FK, nullable) + actor_username (snapshot de texto, siempre poblado desde la sesión). No se migra la autenticación a Supabase Auth todavía — se deja la tabla preparada para esa evolución futura, el login sigue igual que hoy hasta que se decida dar ese paso.

4. DNI único global puede bloquear a alguien que viaja más de una vez.

Corrección real, era un error del diseño original. Se separa identidad de participación: personas (DNI único de por vida) y pasajeros (una fila por participación puntual en un viaje, FK a personas). El UNIQUE pasa a ser (persona_id, viaje_id): impide anotar dos veces a la misma persona en el mismo viaje, pero permite Primaria 2024 y Secundaria 2027, o Turismo 2025 y 2026.

5. Responsables con DNI único también puede fallar si cubre varios chicos/viajes.

El diseño original ya lo resuelve a nivel de esquema: responsables es una tabla propia con DNI único, y la tabla puente pasajero_responsables permite que un mismo responsable_id se enlace a muchas filas de pasajeros. Lo que faltaba era la lógica de reutilización: lib/db.js debe buscar primero por DNI antes de insertar, y reusar la fila si ya existe. Se documenta como requisito de implementación, no como cambio de esquema.

6. Falta modelar documentos/archivos (no alcanza con firma_url).

Aceptado. Se agrega una tabla genérica documentos (DNI frente/dorso, ficha médica, autorización, comprobante de pago, contrato firmado, otros) con entidad_tipo + entidad_id polimórfico. Se mantiene firma_url como columna directa en fichas_adhesion porque se captura en el mismo submit público sin login — meterla en otra tabla obligaría a una segunda escritura dentro del único endpoint público, sumando complejidad sin necesidad real.

7. Pagos/cuotas puede ser complejidad de más para esta etapa.

Aceptado. Se saca del 0001_init.sql y pasa a un archivo separado y explícitamente opcional: supabase/migrations/0002_pagos_futuro.sql — diseñado pero no aplicado en esta entrega.

8. Falta precisión en políticas de RLS/storage.

Aceptado, se explicita en la sección de seguridad: RLS habilitado en todas las tablas sin ninguna policy permisiva (deny-by-default; service_role bypassea RLS y es el único que usa server.js), buckets de Storage privados, acceso solo vía URLs firmadas con expiración generadas del lado del servidor, y validación en frontend y backend.

9. Falta estrategia de duplicados real, no solo un índice único.

Aceptado. Se agrega inscripciones.duplicada_de_id (auto-referencia, nullable). Reglas documentadas: misma persona + mismo viaje → se detecta antes de crear la inscripción y se muestra al admin para confirmar/vincular; misma persona + viaje distinto → no es duplicado (ya resuelto por el UNIQUE del punto 4); error de tipeo de DNI → requiere una acción manual de admin ("vincular a persona existente"), que el esquema ya permite aunque la herramienta de UI se diseñe después.

10. Faltan reglas de campos obligatorios por categoría de viaje.

Aceptado, corrige un error real: la v1 tenía responsable_parentesco/responsable_telefono como NOT NULL en toda la tabla, lo cual rompería para un pasajero adulto de Turismo sin responsable. Postgres no puede expresar bien un CHECK condicionado a una tabla relacionada sin un trigger — esos campos pasan a nullable en el esquema, y la regla se documenta como matriz de validación aplicada en lib/db.js/server.js antes de cada insert, leyendo la categoría del viaje vinculado.

# Esquema corregido

## Matriz de campos obligatorios por categoría (implementación, no constraint de DB)

| Campo | Estudiantil | Turismo | Mixto |
| --- | --- | --- | --- |
| responsable_nombre / responsable_parentesco / responsable_telefono | Obligatorio | Opcional (solo si el pasajero es menor) | Obligatorio si aplica |
| colegio_texto / curso_division_texto | Obligatorio | No aplica | Obligatorio si aplica |
| grupo_id en pasajeros | Se espera resolver | Queda null | Depende del caso |

## DDL — supabase/migrations/0001_init.sql

create extension if not exists pgcrypto;

-- ============ CATÁLOGO ============

create table colegios (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

nombre text not null,

created_at timestamptz not null default now(),

updated_at timestamptz not null default now()

);

create unique index colegios_nombre_uk on colegios (lower(nombre));

create table viajes (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

slug text unique,

categoria text not null check (categoria in ('estudiantil','turismo','mixto')),

nivel text,

destino text not null,

titulo text not null,

anio integer,

fecha_salida date,

fecha_regreso date,

salida_garantizada boolean not null default false,

estado text not null default 'borrador'

check (estado in ('borrador','revision','activo','inactivo')),

destacado boolean not null default false,

orden integer,

created_at timestamptz not null default now(),

updated_at timestamptz not null default now()

);

create index viajes_categoria_idx on viajes (categoria);

create index viajes_nivel_idx on viajes (nivel);

create table viajes_turismo_detalle (

viaje_id uuid primary key references viajes(id) on delete cascade,

duracion text,

temporada text,

precio_desde numeric(12,2),

precio_valor numeric(12,2),

moneda text default 'ARS',

precio_base_doble numeric(12,2),

suplemento_single numeric(12,2),

precio_menor numeric(12,2),

condicion_venta text,

categorias jsonb,

descripcion_corta text,

descripcion_larga text,

incluye jsonb,

no_incluye jsonb,

formas_pago jsonb,

itinerario jsonb,

fotos jsonb

);

-- ============ PERSONAS (identidad real, reutilizable entre viajes/años) ============

create table personas (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

dni text not null unique,

nombre text not null,

nacimiento date,

telefono text,

email text,

created_at timestamptz not null default now(),

updated_at timestamptz not null default now()

);

create table responsables (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

nombre text not null,

dni text unique,

telefono text,

email text,

cuil_cuit text,

created_at timestamptz not null default now(),

updated_at timestamptz not null default now()

);

-- ============ GRUPOS / CONTRATOS / PASAJEROS ============

create table grupos (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

viaje_id uuid not null references viajes(id),

colegio_id uuid not null references colegios(id),

curso text not null,

division text not null,

pasajeros_esperados integer default 0,

estado text not null default 'activo'

check (estado in ('activo','cerrado','cancelado')),

created_at timestamptz not null default now(),

updated_at timestamptz not null default now(),

unique (viaje_id, colegio_id, curso, division)

);

create index grupos_colegio_idx on grupos (colegio_id);

create index grupos_viaje_idx on grupos (viaje_id);

create table contratos (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

codigo_contrato text not null unique,

grupo_id uuid not null references grupos(id),

estado text not null default 'Borrador'

check (estado in ('Activo','Borrador','Inactivo')),

fecha_creacion date not null default current_date,

observaciones text,

created_at timestamptz not null default now(),

updated_at timestamptz not null default now()

);

create index contratos_grupo_idx on contratos (grupo_id);

create index contratos_estado_idx on contratos (estado);

-- pasajeros = una PARTICIPACIÓN de una persona en un viaje puntual, no la

-- persona en sí. Único (persona_id, viaje_id): la misma persona no se anota

-- dos veces al MISMO viaje, pero sí puede repetirse en viajes distintos.

create table pasajeros (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

persona_id uuid not null references personas(id),

viaje_id uuid not null references viajes(id),

grupo_id uuid references grupos(id),        -- null para Turismo sin cohorte escolar

contrato_id uuid references contratos(id),

estado text not null default 'Pendiente'

check (estado in ('Activo','Pendiente','Baja')),

documentacion_estado text not null default 'Pendiente'

check (documentacion_estado in ('Pendiente','Completa','Rechazada')),

ficha_medica_estado text not null default 'Pendiente'

check (ficha_medica_estado in ('Pendiente','Cargada','Observada')),

pago_estado text not null default 'Pendiente'

check (pago_estado in ('Pendiente','Al día','Vencido')),

observaciones text,

created_at timestamptz not null default now(),

updated_at timestamptz not null default now(),

unique (persona_id, viaje_id)

);

create index pasajeros_persona_idx on pasajeros (persona_id);

create index pasajeros_grupo_idx on pasajeros (grupo_id);

create index pasajeros_contrato_idx on pasajeros (contrato_id);

create index pasajeros_estado_idx on pasajeros (estado);

create table pasajero_responsables (

pasajero_id uuid not null references pasajeros(id) on delete cascade,

responsable_id uuid not null references responsables(id) on delete cascade,

vinculo text not null,

es_principal boolean not null default false,

primary key (pasajero_id, responsable_id)

);

create index pasajero_responsables_resp_idx on pasajero_responsables (responsable_id);

-- ============ INSCRIPCIONES (nuevo — separado de la ficha) ============

create table inscripciones (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

persona_id uuid not null references personas(id),

viaje_id uuid not null references viajes(id),

grupo_id uuid references grupos(id),

contrato_id uuid references contratos(id),

pasajero_id uuid references pasajeros(id),   -- seteado recién al aprobar

colegio_texto text,

curso_division_texto text,

nivel text,

estado text not null default 'iniciada'

check (estado in ('iniciada','ficha_enviada','cancelada')),

duplicada_de_id uuid references inscripciones(id),

created_at timestamptz not null default now(),

updated_at timestamptz not null default now()

);

create index inscripciones_persona_idx on inscripciones (persona_id);

create index inscripciones_viaje_idx on inscripciones (viaje_id);

create index inscripciones_estado_idx on inscripciones (estado);

-- ============ FICHAS DE ADHESIÓN (1:1 con inscripción) ============

create table fichas_adhesion (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

inscripcion_id uuid not null unique references inscripciones(id),

pasajero_nombre text not null,

pasajero_tipo_documento text,

pasajero_dni text not null,

pasajero_nacimiento date,

pasajero_sexo text,

-- nullable a nivel de columna: la obligatoriedad depende de la categoría

-- del viaje (ver matriz), validado en aplicación, no en constraint de DB.

responsable_nombre text,

responsable_tipo_documento text,

responsable_dni text,

responsable_nacimiento date,

responsable_parentesco text,

responsable_email text,

responsable_telefono text,

responsable_celular text,

responsable_cuil_cuit text,

domicilio_calle text,

domicilio_numero text,

domicilio_piso text,

domicilio_departamento text,

domicilio_localidad text,

domicilio_provincia text,

domicilio_codigo_postal text,

acepta_condiciones boolean not null default false,

firma_url text,

estado_revision text not null default 'pendiente'

check (estado_revision in ('pendiente','revisada','observada','duplicada','aprobada','rechazada')),

documentacion_estado text default 'Pendiente',

ficha_medica_estado text default 'Pendiente',

autorizacion_estado text default 'Pendiente',

motivo_rechazo text,

aprobado_con_excepcion boolean not null default false,

observaciones text,

created_at timestamptz not null default now(),

updated_at timestamptz not null default now()

);

create index fichas_estado_revision_idx on fichas_adhesion (estado_revision);

create index fichas_dni_idx on fichas_adhesion (pasajero_dni);

create index fichas_created_idx on fichas_adhesion (created_at);

-- ============ DOCUMENTOS (nuevo — genérico, polimórfico) ============

create table documentos (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

entidad_tipo text not null

check (entidad_tipo in ('persona','pasajero','ficha_adhesion','contrato','inscripcion')),

entidad_id uuid not null,

tipo_documento text not null

check (tipo_documento in ('dni_frente','dni_dorso','ficha_medica','autorizacion','comprobante_pago','contrato_firmado','otro')),

storage_path text not null,

estado text not null default 'pendiente'

check (estado in ('pendiente','aprobado','rechazado')),

observaciones text,

uploaded_at timestamptz not null default now(),

created_at timestamptz not null default now()

);

create index documentos_entidad_idx on documentos (entidad_tipo, entidad_id);

-- ============ CONFIG ============

create table config (

clave text primary key,

valor text,

descripcion text,

updated_at timestamptz not null default now()

);

-- ============ ADMIN / AUDITORÍA (nuevo) ============

create table admin_usuarios (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

username text not null unique,

nombre text not null,

email text,

rol text not null check (rol in ('admin','agencia')),

activo boolean not null default true,

created_at timestamptz not null default now(),

updated_at timestamptz not null default now()

);

insert into admin_usuarios (username, nombre, rol) values

('admin', 'Admin', 'admin'),

('agencia', 'Agencia', 'agencia');

create table eventos_administrativos (

id bigserial primary key,

entidad text not null,

entidad_id uuid,

accion text not null,

actor_id uuid references admin_usuarios(id),

actor_username text not null,

detalle jsonb,

created_at timestamptz not null default now()

);

create index eventos_entidad_idx on eventos_administrativos (entidad, entidad_id);

create index eventos_created_idx on eventos_administrativos (created_at);

-- ============ ROW LEVEL SECURITY: deny-by-default en todo ============

-- Ninguna policy permisiva a propósito: anon/authenticated quedan sin acceso.

-- service_role (usado solo por server.js) bypassea RLS por diseño de Supabase.

alter table colegios enable row level security;

alter table viajes enable row level security;

alter table viajes_turismo_detalle enable row level security;

alter table personas enable row level security;

alter table responsables enable row level security;

alter table grupos enable row level security;

alter table contratos enable row level security;

alter table pasajeros enable row level security;

alter table pasajero_responsables enable row level security;

alter table inscripciones enable row level security;

alter table fichas_adhesion enable row level security;

alter table documentos enable row level security;

alter table config enable row level security;

alter table admin_usuarios enable row level security;

alter table eventos_administrativos enable row level security;

## supabase/migrations/0002_pagos_futuro.sql (diseñado, NO aplicado en esta entrega)

-- Módulo opcional — habilitar recién cuando haya un flujo de pagos real.

create table cuotas (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

pasajero_id uuid not null references pasajeros(id),

contrato_id uuid references contratos(id),

numero integer not null,

nombre text,

monto numeric(12,2) not null,

vencimiento date,

estado text not null default 'Pendiente'

check (estado in ('Pendiente','Pagada','Vencida','Parcial')),

created_at timestamptz not null default now(),

updated_at timestamptz not null default now()

);

create table pagos (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

pasajero_id uuid not null references pasajeros(id),

contrato_id uuid references contratos(id),

cuota_id uuid references cuotas(id),

fecha date not null default current_date,

monto numeric(12,2) not null,

medio text,

estado text not null default 'confirmado'

check (estado in ('confirmado','pendiente','anulado')),

comprobante_url text,

observaciones text,

created_at timestamptz not null default now()

);

# Seguridad — precisiones pedidas (punto 8)

- SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY solo se lee en server.js/lib/*; nunca se serializa a una respuesta que llegue al navegador; el frontend jamás escribe directo a Supabase.

- RLS habilitado en todas las tablas, sin policies permisivas — deny-by-default para anon/authenticated. service_role bypassea RLS y es el único rol que usa el backend.

- Buckets de Storage documentos y firmas: privados, sin acceso público. Toda descarga se hace vía URL firmada con expiración corta, generada por server.js bajo demanda.

- Validación en frontend (feedback rápido) y de nuevo en backend antes de cualquier INSERT — nunca confiar solo en lo que valida el navegador.

# Verificación

- node --check sobre cualquier .js nuevo antes de integrarlo.

- Correr el DDL corregido contra un proyecto Supabase real y confirmar: misma persona en dos viajes distintos debe permitir; misma persona dos veces en el mismo viaje debe rechazar.

- Antes de dar por cerrado el modelo: confirmar con el usuario si personas/responsables deberían unificarse en una sola tabla con roles, o si la separación actual está bien.

# Nota abierta (no bloqueante)

Se evaluó unificar personas y responsables en una sola tabla con un campo de rol (la misma persona podría ser pasajera en un viaje y responsable en otro). Se decidió mantenerlas separadas para no ampliar el alcance de esta corrección sin que se pida explícitamente — queda anotado por si Wilson prefiere la unificación al revisarlo.

# Qué sigue

Este documento reemplaza la v1 y está listo para que Wilson lo revise. No se toca ningún archivo real del proyecto (server.js, migraciones, lib/) hasta la confirmación del modelo.