# Plan: base de datos real (Supabase/PostgreSQL) para El Ángel Azul

Preparado para revisión conjunta (Claude + Wilson) antes de implementar.

# Contexto

El sistema hoy usa Google Sheets como "base de datos" via un proxy hecho a mano en server.js (JWT firmado manualmente, fetch puro, cero dependencias npm — package.json tiene "dependencies": {}). Esto ya mostró sus límites reales esta sesión: se encontraron y arreglaron dos bugs graves de pérdida de datos y de lógica de negocio directamente atribuibles a que Sheets no tiene transacciones, constraints, ni JOINs (ver memoria project_inscription_audit_bugs.md). El cliente espera 500 inscripciones/mes ahora, 3.000–6.000+ en 6-12 meses, y quiere una base seria, normalizada y mantenible — sin migrar datos viejos todavía y sin inventar credenciales falsas.

Esta sesión es de planificación e implementación inicial (esquema + adaptador), no de puesta en producción: no existe ningún proyecto Supabase real conectado a este entorno, así que no se va a provisionar nada real ni a migrar datos ahora.

Decisiones ya confirmadas con el usuario:

- Turismo (paquetes de ocio) y los viajes de grupos estudiantiles se unifican en una tabla viajes compartida + tabla satélite viajes_turismo_detalle (soporta el caso "Estudiantil-Turismo" pedido en la Tarea 2).

- El desarrollo local va a usar un proyecto Supabase real gratuito (no un fallback SQLite/offline) — evita mantener una tercera implementación de persistencia en paralelo a Sheets legacy + Supabase nuevo.

# 1. Recomendación de base de datos: Supabase/PostgreSQL

Se confirma la inclinación del cliente con argumentos técnicos, no por preferencia:

| Criterio | Supabase/Postgres | Firebase/Firestore | SQLite | Seguir con Sheets |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Escalabilidad al volumen esperado | Trivial (500-6.000 filas/mes no es nada para Postgres) | Trivial también, pero cobra por lectura/escritura | Sirve en volumen, mal en concurrencia (un solo escritor de archivo) | Ya es el cuello de botella (cuota de API de Sheets) |
| Admin: filtros en cascada, DNI, duplicados, contrato activo | Nativo — JOINs + índices reales | Débil — sin JOINs, obliga a desnormalizar o mergear en el cliente | Igual que Postgres en queries, pero requeriría un server igual, sin ventaja | Ya causó bugs reales de integridad esta sesión |
| Integridad de datos | Constraints UNIQUE/CHECK/FK reales en la base | Sin schema server-side, solo reglas de seguridad | Igual que Postgres pero sin backups gestionados | Ninguna — todo se valida (a veces mal) en JS |
| Integración con backend actual (cero dependencias) | REST de Supabase más simple que el JWT de Google ya hecho a mano | Requiere SDK Admin (pesado) o REST más incómoda | Requiere dependencia nativa + build step | Ya integrado (es el problema) |
| Costo inicial / tier gratis | Gratis: 500MB DB, 1GB storage, 50k usuarios/mes | Gratis pero con pricing por operación | $0 | $0 (con riesgo de cuota) |
| Backups/exportación | pg_dump, CSV nativo, backups diarios en plan pago | Requiere script por colección | Manual | Ya es planilla, exportar es trivial pero de ahí viene el problema |
| Importar datos históricos a futuro | Directo — CSV/SQL a tablas normalizadas | Mismo problema de desnormalización, en otro formato | Directo | N/A |

Descartados: Firestore (sin JOINs, el admin necesita relaciones reales, no documentos); SQLite (no resuelve nada que Postgres no resuelva, y suma una dependencia nativa + sin backups gestionados); Sheets (ya no es sostenible, confirmado con bugs reales esta sesión).

Aclaración importante: a 500-6.000 registros/mes, Postgres no necesita read replicas, particionado ni tuning especial. No hay que sobre-diseñar para una escala que en realidad es chica para cualquier base relacional.

# 2. Patrón de integración

server.js sigue siendo el único que habla con la base. Mantiene la service_role key solo del lado del servidor y expone el mismo tipo de endpoints proxied que el frontend ya llama hoy (mínimo cambio en persistence.js, se reutiliza el 100% del código ya hardeneado de sesiones/rate-limit/CSRF).

Se descarta reescribir la autenticación con Supabase Auth + RLS del lado del cliente por ahora — no está pedido y no lo amerita todavía. Queda documentado como evolución futura posible.

Sin SDK, sin dependencia nueva: lib/supabaseClient.js hace fetch directo a la REST API de Supabase (PostgREST), consistente con el único precedente real del proyecto (el JWT de Google hecho a mano en vez de usar googleapis).

# 3. Esquema relacional propuesto

Cambios de diseño clave respecto al modelo actual (todos justificados por gaps/bugs reales encontrados esta sesión):

- colegios pasa a ser una entidad real (hoy es texto libre repetido — typos fragmentan grupos silenciosamente).

- viajes + viajes_turismo_detalle (unificado): identidad compartida (categoria: estudiantil/turismo/mixto) + tabla satélite 1:1 solo con lo comercial de Turismo.

- Claves surrogate reales (uuid) en vez del id-slug de grupo y del DNI-como-identidad de pasajero.

- responsables como entidad propia + tabla puente pasajero_responsables (pasajero_id, responsable_id, vinculo, es_principal) — modela "vínculos familiares" en vez de un string suelto.

- contratos normalizado: se dejan de duplicar colegio_nombre/nivel/viaje/curso/division — se derivan por JOIN.

- fichas_adhesion: FKs nullable a viajes/grupos/contratos, pasajero_id recién al aprobar. firma_url apunta a Supabase Storage en vez de PNG base64 inline. responsable_parentesco queda NOT NULL — cierra el bug de esta sesión (ficha sin vínculo, imposible de aprobar y sin forma de completarlo).

- pagos/cuotas con forma transaccional real — nacen vacías (hoy son datos calculados/inventados), ya preparadas para pagos reales.

- eventos_administrativos (nuevo): entidad, entidad_id, accion, actor, detalle jsonb, created_at — cubre el pedido de "historial de cambios o eventos administrativos".

- Enums como CHECK constraints (no ENUM nativo) — más fácil de evolucionar mientras el flujo del cliente se sigue afinando.

- Índices para los patrones reales del admin: grupos(colegio_id), grupos(viaje_id), pasajeros(dni) único, responsables(dni) único, contratos(codigo_contrato) único, fichas_adhesion(estado_revision), cuotas(vencimiento, estado).

## DDL completo — supabase/migrations/0001_init.sql

create extension if not exists pgcrypto;

-- ============ CATÁLOGO ============

create table colegios (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

nombre text not null,

created_at timestamptz not null default now(),

updated_at timestamptz not null default now()

);

create unique index colegios_nombre_uk on colegios (lower(nombre));

create table viajes (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

slug text unique,

categoria text not null check (categoria in ('estudiantil','turismo','mixto')),

nivel text,

destino text not null,

titulo text not null,

anio integer,

fecha_salida date,

fecha_regreso date,

salida_garantizada boolean not null default false,

estado text not null default 'borrador'

check (estado in ('borrador','revision','activo','inactivo')),

destacado boolean not null default false,

orden integer,

created_at timestamptz not null default now(),

updated_at timestamptz not null default now()

);

create index viajes_categoria_idx on viajes (categoria);

create index viajes_nivel_idx on viajes (nivel);

create table viajes_turismo_detalle (

viaje_id uuid primary key references viajes(id) on delete cascade,

duracion text,

temporada text,

precio_desde numeric(12,2),

precio_valor numeric(12,2),

moneda text default 'ARS',

precio_base_doble numeric(12,2),

suplemento_single numeric(12,2),

precio_menor numeric(12,2),

condicion_venta text,

categorias jsonb,

descripcion_corta text,

descripcion_larga text,

incluye jsonb,

no_incluye jsonb,

formas_pago jsonb,

itinerario jsonb,

fotos jsonb

);

-- ============ GRUPOS / CONTRATOS / PASAJEROS ============

create table grupos (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

viaje_id uuid not null references viajes(id),

colegio_id uuid not null references colegios(id),

curso text not null,

division text not null,

pasajeros_esperados integer default 0,

estado text not null default 'activo'

check (estado in ('activo','cerrado','cancelado')),

created_at timestamptz not null default now(),

updated_at timestamptz not null default now(),

unique (viaje_id, colegio_id, curso, division)

);

create index grupos_colegio_idx on grupos (colegio_id);

create index grupos_viaje_idx on grupos (viaje_id);

create table contratos (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

codigo_contrato text not null unique,

grupo_id uuid not null references grupos(id),

estado text not null default 'Borrador'

check (estado in ('Activo','Borrador','Inactivo')),

fecha_creacion date not null default current_date,

observaciones text,

created_at timestamptz not null default now(),

updated_at timestamptz not null default now()

);

create index contratos_grupo_idx on contratos (grupo_id);

create index contratos_estado_idx on contratos (estado);

create table pasajeros (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

grupo_id uuid references grupos(id),

contrato_id uuid references contratos(id),

nombre text not null,

dni text not null unique,

nacimiento date,

telefono text,

estado text not null default 'Pendiente'

check (estado in ('Activo','Pendiente','Baja')),

documentacion_estado text not null default 'Pendiente'

check (documentacion_estado in ('Pendiente','Completa','Rechazada')),

ficha_medica_estado text not null default 'Pendiente'

check (ficha_medica_estado in ('Pendiente','Cargada','Observada')),

pago_estado text not null default 'Pendiente'

check (pago_estado in ('Pendiente','Al día','Vencido')),

observaciones text,

created_at timestamptz not null default now(),

updated_at timestamptz not null default now()

);

create index pasajeros_grupo_idx on pasajeros (grupo_id);

create index pasajeros_contrato_idx on pasajeros (contrato_id);

create index pasajeros_estado_idx on pasajeros (estado);

create table responsables (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

nombre text not null,

dni text unique,

telefono text,

email text,

cuil_cuit text,

created_at timestamptz not null default now(),

updated_at timestamptz not null default now()

);

create table pasajero_responsables (

pasajero_id uuid not null references pasajeros(id) on delete cascade,

responsable_id uuid not null references responsables(id) on delete cascade,

vinculo text not null,

es_principal boolean not null default false,

primary key (pasajero_id, responsable_id)

);

create index pasajero_responsables_resp_idx on pasajero_responsables (responsable_id);

-- ============ FICHAS DE ADHESIÓN ============

create table fichas_adhesion (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

viaje_id uuid references viajes(id),

grupo_id uuid references grupos(id),

contrato_id uuid references contratos(id),

pasajero_id uuid references pasajeros(id),

pasajero_nombre text not null,

pasajero_tipo_documento text,

pasajero_dni text not null,

pasajero_nacimiento date,

pasajero_sexo text,

responsable_nombre text not null,

responsable_tipo_documento text,

responsable_dni text,

responsable_nacimiento date,

responsable_parentesco text not null,

responsable_email text,

responsable_telefono text not null,

responsable_celular text,

responsable_cuil_cuit text,

domicilio_calle text,

domicilio_numero text,

domicilio_piso text,

domicilio_departamento text,

domicilio_localidad text,

domicilio_provincia text,

domicilio_codigo_postal text,

nivel text,

colegio_texto text,

curso_division text,

grupo_solicitado text,

acepta_condiciones boolean not null default false,

firma_url text,

estado_revision text not null default 'pendiente'

check (estado_revision in ('pendiente','revisada','observada','duplicada','aprobada','rechazada')),

documentacion_estado text default 'Pendiente',

ficha_medica_estado text default 'Pendiente',

autorizacion_estado text default 'Pendiente',

motivo_rechazo text,

aprobado_con_excepcion boolean not null default false,

observaciones text,

created_at timestamptz not null default now(),

updated_at timestamptz not null default now()

);

create index fichas_estado_revision_idx on fichas_adhesion (estado_revision);

create index fichas_dni_idx on fichas_adhesion (pasajero_dni);

create index fichas_grupo_idx on fichas_adhesion (grupo_id);

create index fichas_created_idx on fichas_adhesion (created_at);

-- ============ PAGOS / CUOTAS ============

create table cuotas (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

pasajero_id uuid not null references pasajeros(id),

contrato_id uuid references contratos(id),

numero integer not null,

nombre text,

monto numeric(12,2) not null,

vencimiento date,

estado text not null default 'Pendiente'

check (estado in ('Pendiente','Pagada','Vencida','Parcial')),

created_at timestamptz not null default now(),

updated_at timestamptz not null default now()

);

create index cuotas_pasajero_idx on cuotas (pasajero_id);

create index cuotas_vencimiento_idx on cuotas (vencimiento, estado);

create table pagos (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

pasajero_id uuid not null references pasajeros(id),

contrato_id uuid references contratos(id),

cuota_id uuid references cuotas(id),

fecha date not null default current_date,

monto numeric(12,2) not null,

medio text,

estado text not null default 'confirmado'

check (estado in ('confirmado','pendiente','anulado')),

comprobante_url text,

observaciones text,

created_at timestamptz not null default now()

);

create index pagos_pasajero_idx on pagos (pasajero_id);

create index pagos_contrato_idx on pagos (contrato_id);

-- ============ CONFIG ============

create table config (

clave text primary key,

valor text,

descripcion text,

updated_at timestamptz not null default now()

);

-- ============ AUDITORÍA (nuevo) ============

create table eventos_administrativos (

id bigserial primary key,

entidad text not null,

entidad_id uuid,

accion text not null,

actor text not null,

detalle jsonb,

created_at timestamptz not null default now()

);

create index eventos_entidad_idx on eventos_administrativos (entidad, entidad_id);

create index eventos_created_idx on eventos_administrativos (created_at);

# 4. Flujo funcional — docs/FLUJO_FUNCIONAL.md

Documentar contra el esquema nuevo, siguiendo el flujo ya confirmado funcionando esta sesión (Inscripción 2 pasos → Ficha de adhesión → bandeja de Fichas admin → aprobación → Pasajeros/Portal):

- Usuario entra a un viaje → lee viajes (+ viajes_turismo_detalle si es Turismo) y grupos (lectura pública, igual que hoy).

- Completa la ficha → INSERT en fichas_adhesion (escritura pública, mismos límites/rate-limit que hoy).

- El sistema guarda en la base — Postgres es la fuente de verdad, no Sheets.

- El admin ve la ficha en la bandeja (estado_revision='pendiente'), con JOIN a viajes/grupos/colegios para contexto real.

- Admin busca/filtra/aprueba — DNI indexado, duplicados son un UNIQUE real, contrato activo es un filtro por estado.

- Estados incompletos se muestran sin romper nada — FKs nullable permiten mostrar "pendiente de asignar grupo" en vez de romper.

- Exportación CSV/Sheets sigue disponible (toCsv() no cambia de forma) sin que Sheets sea la fuente de verdad.

# 5. Implementación inicial concreta (esta sesión)

Archivos a crear (sin conectar a ningún proyecto real, sin inventar credenciales):

- supabase/migrations/0001_init.sql — el DDL completo de arriba.

- lib/supabaseClient.js — wrapper de fetch a la REST API de Supabase (PostgREST + Storage), sin SDK.

- lib/db.js — funciones por entidad (listGrupos, insertFichaAdhesion, approveFicha, etc.) que usa server.js.

- .env.example (nuevo) + actualización de README.md, documentando SUPABASE_URL, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY (server-side, requeridas) y SUPABASE_ANON_KEY (documentada, no usada todavía).

- Desarrollo local: crear un proyecto Supabase gratuito y cargar sus credenciales en un .env local (gitignoreado) — no se arma ningún fallback offline nuevo.

- No se toca el código de Sheets existente en esta pasada — no se apaga /api/google-sheets, no se migra ningún dato.

# 6. Revisión de seguridad

- SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY solo se lee en server.js/lib/*, nunca se serializa a una respuesta que llegue al navegador.

- Duplicados: pasajeros.dni único, responsables.dni único, contratos.codigo_contrato único, grupos(viaje_id,colegio_id,curso,division) único — cierran a nivel de base los gaps que hoy solo se validan en JS.

- Bug del "vínculo obligatorio pero no cargable" (encontrado y arreglado esta sesión): responsable_parentesco queda NOT NULL en la base.

- Bug de "fetch fallido confundido con hoja vacía" (encontrado y arreglado esta sesión): toda función de lectura en lib/db.js debe lanzar ante un error real y nunca devolver [] como si fuera "no hay datos".

- Aprobar con excepción (pedido explícito del cliente): campo aprobado_con_excepcion + registro en eventos_administrativos cuando el admin fuerza una aprobación con datos incompletos, en vez del botón simplemente deshabilitado de hoy.

- Backups: Supabase Pro incluye backups diarios automáticos + PITR; el plan gratis no. pg_dump/CSV disponibles siempre.

- Checklist antes de producción: proyecto Supabase real creado; variables cargadas en Railway; migración aplicada; bucket de Storage para firma_url privado (URLs firmadas); confirmar tier de backup; confirmar que el rate-limiting se replica sobre las rutas nuevas.

# Verificación

- node --check sobre cualquier archivo .js nuevo (lib/supabaseClient.js, lib/db.js).

- Validar el DDL corriendo la migración contra un proyecto Supabase gratuito real una vez creado.

- Probar el flujo completo (inscripción → ficha → aprobación → pasajero) igual que se probó esta sesión contra Sheets, confirmando que los dos bugs históricos no reaparecen con la nueva capa.

# Entregable final — docs/INFORME_BASE_DE_DATOS.md

Con la estructura exacta pedida: DB recomendada + por qué, alternativas descartadas + por qué, esquema propuesto (DDL incluido), qué se implementó concretamente, qué variables de entorno faltan configurar, qué queda funcionando en local, qué falta para producción, y riesgos abiertos.